Приложение № 3 к Проекту постановления

Администрации Ковылкинского

сельского поселения №\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Ковылкинского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В 2016 году были предусмотрены средства на финансирование и освоение программных мероприятий.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»согласно приложений:

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»отчетный период 1 полугодие 2016г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Ковылкинского сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

- Сведения об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 1 полугодие 2016 года

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения **«**Развитие транспортной системы **»**

отчетный период за 1 полугодие 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  **«Содержание дорог общего пользования местного значения»** | Администрация Ковылкинского сельского поселения | | улучшение уровня и качества жизни населения | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 1611,6 | 805,8 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  Зимнее содержание дорог | Инспектор ЖКХ  Одинцова Н.А. | | Заключено и исполнено 11 муниципальных контракта: 1) Заключен договор № 1 от 01.01.2016г. на сумму 92570р. ;  2) Заключен контракт №6 от 17.02.2016г. на сумму 42462р.;  3)Заключен договор №7 от 17.02.2016г.на сумму 84368р.  4) Заключен договор №9 от 19.02.2016г.на сумму 30627р.  5) Заключен договор №11 от 14.03.2016г.на сумму 30291р.  6) Заключен договор №12 от 14.03.2016г.на сумму 68420р.  7) Заключен договор №14 от 14.03.2016г.на сумму 21897р.  8) Заключен договор №15 от 17.03.2016г.на сумму 5000р.  9)Оплата по договору №34 от 04.12.2016 на сумму 41298р.  10) Заключен договор №15 от 01.04.2016г.на сумму 43897р  11) Заключен договор №15 от 01.04.2016г.на сумму 51195р  12) Заключен договор №15 от 01.04.2016г.на сумму 87761р | 01.01.2016г  17.02.2016г.  17.02.2016г  19.02.2016г.  14.03.2016г  14.03.2016г  14.03.2016г  17.03.2016г  16.03.2016г.  01.04.2016г  01.04.2016г  01.04.2016г | 31.12.2016г  31.12.2016г  31.12.2016г  31.12.2016г  31.12.2016г  31.12.2016г  31.12.2016г  31.12.2016г  31.12.2016г  31.12.2016г  31.12.2016г  31.12.2016г |  | 92,6  42,5  84,4  30,6  30,3  68,4  21,9  5,0  41,3  43,9  51,2  87,8 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие  Летнее содержание дорог | Инспектор ЖКХ  Одинцова Н.А | | Заключено и исполнено 5 Муниципальных контракта: 1) Заключен договор № 58 от 04.05.2016г. на сумму 97000р.;  2) Заключен договор №14 от 06.05.2016г. на сумму 24840р.  3) Заключен договор № 38 от 20.05.2016г. на сумму 83974 р.  4) Заключен договор № 0218 от 06.06.2016г. на сумму 1494,71 р.  5) Заключен договор № 5110 от 01.01.2016г. на сумму 231810 р. | 04.05.2016г.  06.05.2016г.  20.05.2016г.  06.06.2016г.  01.01.2016 | 31.12.2016г  31.12.2016г  31.12.2016г  31.12.2016г  31.12.2016г |  | 97,0  24,8  56,0  1,5  19,7 |  |
| 1.1.3 | Работы по постановке на кадастровый учет дорог | Ведущий специалист Кульчугаева В.Н. | | Заключено и исполнено 1 Муниципальный контракт №4 на сумму 7000р от 16.05.2016г. | 16.05.2016г. | 31.12.2016г |  | 7,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | | Заключено и исполнено18 муниципальных контрактов; на сумму 805,8 тыс.руб. | X | 31.12.2016г. | X | X | X |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица  из-мере-ния | Значения показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения; | про-цент | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 5,6 |

***Сведения***

***о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возни  кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения « Развитие транспортной системы » | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на ни | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |

***Сведения***

***об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета***

***и внебюджетных источников на реализацию***

***муниципальной программы «***Развитие транспортной системы***» за 1-е полугодие 2016 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | **Развитие транспортной системы** | всего | 1611,6 | 805,8 |
| областной бюджет | 52,3 | 52,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1611,6 | 805,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | **Основное мероприятие**  **«Содержание дорог общего пользования местного значения»** | всего | 1611,6 | 805,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1611,6 | 805,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Оценка эффективности реализации Программы.***

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 805,8 тыс. рублей / 1611,6 тыс. рублей x 100% = 50%

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

* Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия   
  муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;
* Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году;
* Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковылкинского сельского поселения   
  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году;
* Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  в отчетном году «Развитие транспортной системы»***  ***(наименование программы)*** | | | | | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | 0,0 | 0,0 | | Летнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   ***Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы»  (наименование программы)*** | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | - |
| Летнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковылкинского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения  в отчетном году «Развитие транспортной системы»***  ***(наименование программы)*** | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета | | за счет средств областного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - |
| Летнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы»  (наименование программы)*** | | | | | | |
| Наименование   (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета | |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | -- |
| Летнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" | | | | | | |