Приложение № 3 к постановлению

Администрации Ковылкинского

сельского поселения № 47

от 15.07.2015

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Ковылкинского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В 2015 году были предусмотрены средства на финансирование и освоение программных мероприятий.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»согласно приложений:

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»отчетный период 1 полугодие 2015г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Ковылкинского сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

- Сведения об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 1 полугодие 2015 года

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения **«**Развитие транспортной системы **»**

отчетный период за 1 полугодие 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  **«Содержание дорог общего пользования местного значения»** | Администрация Ковылкинского сельского поселения | | улучшение уровня и качества жизни населения | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 1084100,0 | 528249,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  Зимнее содержание дорог | Инспектор ЖКХ  Никулина О.С | | Заключено и исполнено 3 муниципальных контракта: Заключен договор № 2 от 23.01.2015г. на сумму 91900р. ;  Заключен контракт №3 от 02.03.2015г. на сумму 14 003р.;  Заключен договор №9 от 14.04.2015г.на сумму 21897р. | 23.01.2015г. |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие  Летнее содержание дорог | Инспектор ЖКХ  Якунина Т.А | | Заключено и исполнено 3 Муниципальных контракта: Заключен договор № 11 от 18.05.2015г. на сумму 34990р.;  Заключен договор №14 от 18.06.2015г. на сумму 20295р.  Заключен договор № 19 от 02.07.2015г. на сумму 71711р. | 18.05.2015г.  18.06.2015г.  02.07.2015г. |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Работы по постановке на кадастровый учет дорог | Ведущий специалист Кульчугаева В.Н. | | Заключено и исполнено 1 Муниципальный контракт на сумму 87500р от 02.06.2015г. | 02.07.2015г. |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | | Заключено и исполнено 7 муниципальных контрактов; на сумму 342,3 тыс.руб. | X | 31.12.2015г. | X | X | X |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица  из-мере-ния | Значения показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения; | про-цент | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 5,6 |

***Сведения***

***о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возни  кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения « Развитие транспортной системы » | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на ни | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |

***Сведения***

***об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета***

***и внебюджетных источников на реализацию***

***муниципальной программы «***Развитие транспортной системы***» за 1-е полугодие 2015 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | **Развитие транспортной системы** | всего | 528,3 | 528,3 |
| областной бюджет | 52,3 | 52,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 476,0 | 476,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | **Основное мероприятие**  **«Содержание дорог общего пользования местного значения»** | всего | 528,3 | 528,3 |
| областной бюджет | 52,3 | 52,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 476,0 | 476,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Оценка эффективности реализации Программы.***

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 528,3 тыс. рублей / 528,3 тыс. рублей x 100% = 100%

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

* Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия   
  муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;
* Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году;
* Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковылкинского сельского поселения   
  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году;
* Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  в отчетном году «Развитие транспортной системы»***  ***(наименование программы)*** | | | | | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | 0,0 | 0,0 | | Летнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   ***Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы»  (наименование программы)*** | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | - |
| Летнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковылкинского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения  в отчетном году «Развитие транспортной системы»***  ***(наименование программы)*** | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета | | за счет средств областного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | 95,0 | - | - | 52,3 | 95,0 |
| Летнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы»  (наименование программы)*** | | | | | | |
| Наименование   (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета | |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | 95,0 | 5,0 | 52,3 | 95,0 | 5,1 | 5,0 |
| Летнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" | | | | | | |