|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ****ТАЦИНСКИЙ РАЙОН****МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»****АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22 января 2016 г. № 11 х.Ковылкин

Об утверждении отчета об

исполнении плана реализации

муниципальной программы

Ковылкинского сельского

поселения «Развитие

транспортной системы»

за 2015 год

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования

3. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.

Глава Ковылкинского

сельского поселения Т.В. Лачугина

Приложение № 1

 к постановлению Администрации

Ковылкинского сельского

поселения №11 от 22.01.2016г.

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Ковылкинского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

 В 2015 году были предусмотрены средства на финансирование и освоение программных мероприятий.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»согласно приложений:

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»за 2015г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2015 г.

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

- Сведения об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»за 2015 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единицаиз-мере-ния | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения; | про-цент | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 5,6 |

***Сведения***

***о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реа лизации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения « Развитие транспортной системы » |
| 1.1 | **Основное мероприятие**Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на ни | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие**Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |
| 1.2 | Контрольное событиепрограммы  | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |

***Сведения***

***об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета***

***и внебюджетных источников на реализацию***

***муниципальной программы «***Развитие транспортной системы***» за 2015 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | **Развитие транспортной системы**  | всего  | 1031,8 | 1010,8 |
| областной бюджет  | 52,3 | 52,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 1031,8 | 958,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | **Основное мероприятие****«Содержание дорог общего пользования местного значения»**  | всего  | 1031,8 | 1010,8 |
| областной бюджет  | 52,3 | 52,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 1031,8 | 1010,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Оценка эффективности реализации Программы.***

 Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 1010,8 тыс. рублей / 1031,8 тыс. рублей x 100% = 97,8%

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

* Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;
* Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году;
* Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковылкинского сельского поселения
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году;
* Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году

|  |
| --- |
| ***Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковылкинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году«Развитие транспортной системы»*** ***(наименование программы)*** |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов |
| федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения  |  - | 95,0 |  - |  - | 52,3 | 95,0 |
| Летнее содержание дорог общего пользования местного значения  |  - | - |  - |  - | - |  - |
| ВСЕГО: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |

|  |
| --- |
| ***Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году«Развитие транспортной системы» (наименование программы)*** |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения  | 95,0 | 5,0 | 52,3 |  95,0 |  5,1 |  5,0 |
| Летнее содержание дорог общего пользования местного значения  | - | - |  - | - | - |  - |
| ВСЕГО: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий по направлениям расходования средств

муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **на 2015 год**  | **на 2016 год** | **на 2017 год** |
| Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств бюджетапоселения | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств бюджетапоселения | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств районногобюджета | за счет средств бюджетапоселения |
| 1 | 353,1 | 0 | 330,6 | 0 | 22,5 | 1031,8 | 0 | 0 | 0 | 1031,8 | 1320,8 | 0 | 0 | 0 | 1320,8 |